江苏盐昇光电新材料有限公司年产20000吨光伏焊带扩能项目环保三同时竣工验收招标函

招标编号：	 YSXCL-20240828

一、江苏盐昇光电新材料有限公司因生产需要，现对年产20000吨光伏焊带项目环保三同时竣工验收项目进行招标，招标上限价4.8万。

二、工程概况

1、工程名称：环保三同时竣工验收项目

2、工程地点：盐城经济开发区漓江路68号

三、招标内容及要求

1、编制年产20000吨光伏焊带扩能项目环保三同时竣工验收报告、验收监测，并通过专家评审。

2、按照国家固定污染源排污许可简化管理要求重新办理排污登记手续。

四、工作目标：

（一）环保三同时竣工验收和排污许可办理

1、合同生效后，2个月内完成环保三同时竣工验收报告的编制，并组织专家评审。

2、100个工作日内完成排污登记手续办理。

（二）报告的编制质量应符合国家法律法规的要求。

五、投标人应当具备的主要资格条件及要求

1、参加投标的单位必须具有独立法人资格，具备环境检测CMA资格认定证书。

2、参加投标的单位必须持有环境监测类的高级工程师。

3、参与过本公司或者国投旗下环保技术服务相关业务的，以合同为准。

4、投标单位在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

5、投标费用：投标单位应承担其参与本次招投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，且投标文件一律不退还。

六、招标函截止时间、地点

1、招标函递交截止时间：2024年9月19日17：00 时前。

2、地点：江苏省盐城经济技术开发区乌江路36号，盐城国投新材料有限公司，桑先生 收 12361299672。

七、投标截止时间前应将投标文件送至约定地点。

投标文件包含：

1、项目投标文件，需提供正本副本各一份。

2、企业营业执照及CMA证书复印件（加盖单位红章）。

3、法人代表授权委托书（加盖单位红章）、委托人身份证复印件、近半年社保记录。

4、报价明细。

八、投标报价要求

1、投标报价方式：本次投标报价采用“固定总价”报价方式。

2、投标报价为完成本项目前期调研等的总费用。

九、本项目为招标人询价招标，请有意参加询价报价的人员请于截止时间前将报价文件按询价函要求递交，如所有投标报价均高于招标人的期望值，则招标人有权取消本次询价招标，并不承担投标人的任何投标费用。招标人将在函截止时间后的三个工作日内公布询价结果。

十、投标申请人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消投标（中标）资格。

十一、联系方式

招 标 人：江苏盐昇光电新材料有限公司

地    址：盐城经济开发区漓江路68号

具体经办人：王先生 15358239626  张先生 13625615648

- 具体验收监测方案

| 类别 |  | 排放口 | 污染物项目 | 执行标准 | 频次 | 天数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | DA001 | 非甲烷总烃、锡及其化合物 （以颗粒物计） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 3次/天 | 2天 |  |
|  |  | DA002 | 非甲烷总烃、锡及其化合物 （以颗粒物计） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 3次/天 | 2天 |  |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃、锡及其化合物 （以颗粒物计） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 4次/天 | 2天 |  |
| 水环境 |  | 污水排口 | CODcr、SS、氨氮、 TP、TN | 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准 | 4次/天 | 2天 |  |
|  |  | 雨水排口 | COD、SS | / | 4次/天 | 2天 |  |
| 声环境 |  | 厂界四周 | Leq(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类 标准 | 1次/天 | 2天 |  |
|  | 本. 江苏盐昇光电新材料有限公司 光伏焊带扩能项目环保三同时竣工验收招标 报 价 函 投标人（公章）： 法定代表人 或授权委托人（签字或盖章）： 二O二四年 月 日 附件1 授权委托书 本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托我公司的 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的投标活动。代理人在询价及合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 代理人： 性别： 有效身份证件号码： 联系电话： 代理人无转委权。特此委托。 投标人（公章） 法定代表人（签字或盖章） 二O二四年 月 日 附件2 投 标 承 诺 书 江苏盐昇光电新材料有限公司： 1、根据已收到的 的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以 元的总价承担本项目范围内的相关服务。 2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成服务。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。 3、本次投标，我单位派出的项目负责人为 。 投 标 人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 开户银行帐号： 日 期： 年 月 日 |  |